Progetto Arcadium   •   Milestone 4 — Backend Spring Boot

M4-T11 — Motore achievement (sblocco data-driven)

Gamification interna: valutazione delle metriche e sblocco dei badge — Team ACE5

1.  Obiettivo della task

Implementare il motore di sblocco degli achievement interni di Arcadium: il sistema che decide quali badge un utente ha conquistato e li assegna. Copre il requisito di commessa della gamification (M1-T7) e gira sopra la base di sicurezza (M4-T3), riusando le metriche gia' calcolate dalle statistiche personali (M4-T10).

L’esito atteso e’ un endpoint GET /api/achievements che elenca i badge con avanzamento e stato di sblocco, e un endpoint POST /api/achievements/evaluate che valuta le metriche dell’utente e sblocca quelli appena raggiunti. Il sistema e’ data-driven: nessun codice dedicato a un singolo badge.

2.  Perimetro e struttura

La task introduce un controller, un service e un DTO; aggiorna i due repository achievement con i metodi di query necessari. Nessuna nuova dipendenza, nessuna modifica a SecurityConfig, application.yml o pom.xml.

Nuovi: controller/AchievementController, service/AchievementService e il DTO AchievementResponse.

Modifiche: AchievementRepository (findByIsActiveTrueOrderByIdAsc) e UserAchievementRepository (findByUserWithAchievement, con fetch join sul badge).

Riuso: StatsService (M4-T10) per le metriche; le entita’ Achievement e UserAchievement e le loro chiavi, definite in M4-T2 sullo schema di M2-T8.

Invariato: nessuna nuova chiave in messages*.properties — gli endpoint operano sui dati di chi chiama e non hanno esiti d’errore da localizzare.

Restano fuori perimetro: le notifiche di sblocco (tabelle future-ready, M2-T9) e la pagina achievement con i badge e le barre di avanzamento (M5), che consuma questi endpoint. Entrambi gli endpoint richiedono autenticazione (SecurityConfig, M4-T3).

3.  Scelte di design

Motore data-driven, non un badge per volta. Ogni definizione (seed R__achievements.sql) porta una metric e una threshold; il motore confronta il valore della metrica dell’utente con la soglia. Aggiungere un badge = aggiungere una riga al seed, senza toccare il codice (M1-T7 §3).

Metriche riusate da M4-T10. Non si ricalcola nulla: games_owned, games_finished/abbandonato/in corso, playtime_hours, wishlist_size e distinct_genres arrivano dall’aggregato di StatsService. I conteggi per stato si leggono dalla ripartizione byStatus.

Sblocco idempotente. Un badge gia’ presente in user_achievement non viene ri-sbloccato; evaluate rieseguito senza nuovi progressi non produce nulla. Lo sblocco carica una sola volta l’insieme dei badge gia’ posseduti.

Gli sblocchi non si revocano. Coerente con M1-T7: i badge si disattivano (is_active), non si cancellano; un badge conquistato resta anche se in seguito l’utente scende sotto la soglia. Solo i badge attivi vengono valutati e mostrati.

Robusto verso metriche non supportate. Se una riga di seed usa una metrica non ancora gestita dal motore, l’avanzamento vale 0 e il badge resta non sbloccabile: l’endpoint non fallisce.

Lettura e valutazione separate. GET elenca (sola lettura, per la pagina badge); POST /evaluate e’ l’unico che scrive. L’avanzamento (progress) e’ il valore grezzo della metrica: il frontend disegna la barra come min(progress / threshold, 1).

Utente dal token. L’utente si ricava da @AuthenticationPrincipal (M4-T3): ognuno agisce solo sui propri achievement. Il riferimento AppUser per l’insert si ottiene con getReferenceById, come negli altri service (M4-T8).

4.  Contratto degli endpoint

| Metodo | Path | Esito |
| --- | --- | --- |
| GET | /api/achievements | 200 — badge attivi con avanzamento e stato di sblocco |
| POST | /api/achievements/evaluate | 200 — elenco dei badge sbloccati in questa esecuzione (vuoto se nessuno) |

5.  Metriche e badge di partenza (seed)

I badge iniziali (M1-T7 §5, seed R__achievements.sql) coprono cinque delle sette metriche ammesse. Le metriche per stato derivano dai codici del backlog: games_finished ← finito, games_abandoned ← abbandonato, games_in_progress ← in_corso.

| Codice | Metrica | Soglia | Badge (IT) |
| --- | --- | --- | --- |
| first_game | games_owned | 1 | Primo gioco |
| collector_50 | games_owned | 50 | Collezionista |
| finisher_10 | games_finished | 10 | Finalizzatore |
| marathon_100h | playtime_hours | 100 | Maratoneta |
| genre_explorer | distinct_genres | 10 | Esploratore di generi |
| dreamer_20 | wishlist_size | 20 | Sognatore |

6.  Come funziona

Il controller ricava l’utente dal token e delega al service.

Il service calcola le metriche dell’utente riusando StatsService (M4-T10) e carica l’insieme dei badge gia’ sbloccati.

In lettura (GET), per ogni badge attivo compone la vista con avanzamento e, se presente, il momento di sblocco.

In valutazione (POST), per ogni badge attivo non ancora sbloccato il cui valore di metrica ha raggiunto la soglia, inserisce lo sblocco (unlocked_at dal database) e lo aggiunge all’elenco dei nuovi sblocchi.

7.  Componenti

| Classe / risorsa | Responsabilità |
| --- | --- |
| AchievementController | Espone GET /api/achievements e POST /api/achievements/evaluate; ricava l’utente dal token. |
| AchievementService | Motore data-driven: calcola le metriche (via StatsService), elenca i badge con avanzamento, sblocca quelli raggiunti in modo idempotente. |
| AchievementResponse | Vista utente del badge: definizione bilingue + metrica, soglia, avanzamento, stato e momento di sblocco. |
| AchievementRepository | Aggiornato: findByIsActiveTrueOrderByIdAsc (solo badge attivi, in ordine di seed). |
| UserAchievementRepository | Aggiornato: findByUserWithAchievement (sblocchi dell’utente con fetch join sul badge). |

8.  Esito della verifica

Verifica in due parti: test unitari del service (deterministici, senza database, con repository e StatsService mockati) e verifica empirica sull’istanza reale con un utente autenticato.

| Controllo | Esito |
| --- | --- |
| Test unitari AchievementServiceTest (Mockito) | Coprono: metriche derivate dalle statistiche (games_finished dal conteggio 'finito'); sblocco al raggiungimento della soglia; idempotenza (nessun ri-sblocco); metrica non supportata mai sbloccata. |
| Avvio applicazione | OK — endpoint /api/achievements mappati |
| GET /api/achievements con token | 200 — 6 badge attivi con progress, unlocked e unlockedAt |
| POST /api/achievements/evaluate (nuovo utente con 1 gioco) | 200 — sblocca 'first_game'; unlocked_at valorizzato |
| POST /api/achievements/evaluate ripetuto | 200 — elenco vuoto (idempotente): nessun nuovo sblocco |
| GET /api/achievements senza token | 401 — endpoint protetto (M4-T3) |

9.  Cosa non è incluso e prossimo passo

Non rientrano in questa task: le notifiche di sblocco (tabelle future-ready, M2-T9) e la pagina achievement del frontend con badge e barre di avanzamento (M5), che consuma questi endpoint. Un’evoluzione naturale e’ richiamare evaluate dopo le operazioni che cambiano le metriche (aggiunta al backlog, cambio stato, wishlist), cosi’ lo sblocco avviene automaticamente senza una chiamata esplicita.

Arcadium · ACE5 — M4-T11 · Motore achievement (sblocco data-driven)