Progetto Arcadium   •   Milestone 4 — Backend Spring Boot

M4-T15 — Endpoint integrazioni: link Discord/Twitch

Lettura e aggiornamento dei link social dell’utente — Team ACE5

1.  Obiettivo della task

Permettere all’utente di collegare i propri profili social: salvare e leggere i link Discord e Twitch. Sono i campi discord_url e twitch_url di app_user, previsti dal modello utente (M1-T5) e aggiunti dalla migrazione M2-T7. Lo Steam connect e’ un’altra cosa e arriva dopo (M4-T16).

L’esito atteso sono due endpoint protetti — GET /api/integrations e PUT /api/integrations — che leggono e sostituiscono i link social del solo utente autenticato, con validazione dei valori. Alimentano i pulsanti social del frontend (M5-T6).

2.  Perimetro e struttura

La task introduce un controller, un service e due DTO; aggiunge due chiavi messaggio. Nessuna dipendenza nuova, nessuna modifica a SecurityConfig (gli endpoint ricadono in anyRequest().authenticated()).

Nuovi: controller/IntegrationController, service/IntegrationService, dto/IntegrationLinksRequest e dto/IntegrationLinksResponse.

Modifiche: i due bundle messages*.properties (link Discord/Twitch non validi).

Riuso: l’entita’ AppUser e i suoi campi (M4-T2 su schema M2-T7); AppUserRepository.

Restano fuori perimetro: lo Steam connect e la sync (M4-T16, campo steam_id), i pulsanti social del frontend (M5-T6) e la preferred_language (gestita altrove).

3.  Contratto degli endpoint

| Metodo | Path | Corpo | Esito |
| --- | --- | --- | --- |
| GET | /api/integrations | — | 200 — { discordUrl, twitchUrl } attuali (null se non impostati) |
| PUT | /api/integrations | { discordUrl, twitchUrl } | 200 — i link aggiornati; 400 se un link non e’ valido |

4.  Scelte di design

Scoped all’utente dal token. Come backlog e wishlist, l’utente non e’ un parametro: si ricava da @AuthenticationPrincipal. Ognuno vede e modifica solo i propri link.

PUT = sostituzione. Il corpo e’ lo stato desiderato completo: un link vuoto o assente azzera quel valore; un valore presente lo imposta. Semantica prevedibile per il form del frontend.

Validazione di dominio, non solo di forma. Un link non vuoto dev’essere un URL http(s) e appartenere al dominio giusto — discord.com/discord.gg per Discord, twitch.tv per Twitch (www accettato) — altrimenti 400 localizzato. Cosi’ non si salvano non-URL o link fuorvianti. La validazione sta nel service, coerente con lo status del backlog (M4-T8).

Aggiornamento per dirty checking. L’entita’ caricata nella transazione viene modificata e l’UPDATE parte al commit, senza save esplicito — lo stile JPA del progetto.

Errori uniformi (M4-T12). I 400 di validazione escono nella forma ApiError comune a tutta l’API.

5.  Componenti

| Classe / risorsa | Responsabilità |
| --- | --- |
| IntegrationController | Espone GET e PUT /api/integrations; ricava l’utente dal token. |
| IntegrationService | Legge e sostituisce i link; normalizza e valida gli URL (dominio Discord/Twitch). |
| IntegrationLinksRequest | Corpo del PUT: i due link desiderati (vuoto = azzera). |
| IntegrationLinksResponse | I link attuali (null se non impostati), per il frontend. |
| messages*.properties | Aggiornati: error.integration.discord.invalid, error.integration.twitch.invalid. |

6.  Esito della verifica

Verifica in due parti: test unitari del service (senza database) e verifica empirica con un utente autenticato.

| Controllo | Esito |
| --- | --- |
| Test unitari IntegrationServiceTest (Mockito) | Coprono: lettura dei link correnti; aggiornamento con URL validi (www e discord.gg inclusi); valore vuoto che azzera; dominio errato e URL malformato → 400 localizzato. |
| GET /api/integrations con token | 200 — { discordUrl, twitchUrl } (null se non impostati) |
| PUT con link validi | 200 — i link salvati e restituiti |
| PUT con link di dominio errato | 400 — ApiError con messaggio localizzato |
| PUT con stringa vuota | 200 — il link viene azzerato (null) |
| Accesso senza token | 401 — endpoint protetto (M4-T3) |

7.  Cosa non è incluso e prossimo passo

Non rientrano: lo Steam connect e la sincronizzazione di libreria e tempo di gioco (M4-T16), e i pulsanti social del frontend (M5-T6), che consumeranno questi endpoint. Il passo successivo del backend e’ proprio M4-T16 (integrazione Steam), l’ultima integrazione esterna della milestone.

Arcadium · ACE5 — M4-T15 · Endpoint integrazioni: link Discord/Twitch